## Slide 1
5.1 Product Vision & Themes → Epics
ĐHBK Hà Nội | Chương 5 – Triển khai Agile | Nhóm 10
Vision: Tạo ra "Trợ lý Y khoa số" trực 24/7, giúp gia đình tự chẩn đoán sơ bộ và kết nối dịch vụ y tế nhờ AI tạo sinh (Google Gemini).
Theme 1 – AI Chatbot & Trợ lý CSSK: Tư vấn triệu chứng, phân tích ảnh y khoa
Theme 2 – Quản lý Khám bệnh: Đặt lịch bác sĩ, quy trình cấp cứu
Theme 3 – Hồ sơ Sức khỏe: Lịch sử khám, nhắc thuốc, chỉ số cá nhân
Phân rã Epics:
Epic 1.1: Trợ lý Tra cứu Y tế Thông minh (US-01, US-02)
Epic 2.1: Đặt Lịch Khám Điện Tử (US-03, US-04)
Epic 3.1: Dashboard Hồ sơ Sức khỏe (US-05, US-06, US-07)

## Slide 2
5.2 User Stories & Acceptance Criteria
ĐHBK Hà Nội | Chương 5 – Triển khai Agile | Nhóm 10
ID | User Story | AC (Given-When-Then) | SP
US-01 | Người bệnh nhắn tin mô tả triệu chứng → nhận tư vấn AI | When gửi tin → Then AI phản hồi kèm cảnh báo y tế | 5
US-02 | Người cao tuổi gửi hình ảnh vết thương/toa thuốc | When upload ảnh → Then AI trích xuất + chẩn đoán | 8
US-03 | Đặt lịch khám qua hội thoại (không điền form) | When nói "đặt lịch" → Then Bot hỏi ngày/BS + lưu DB | 5
US-04 | Xem lại lịch sử chat / tư vấn cũ | Then hiển thị danh sách buổi trò chuyện theo thời gian | 3
Tổng Story Points Sprint 1: 21 SP | Velocity kỳ vọng: 20 SP

## Slide 3
5.3 Prioritized Backlog & Product Roadmap
ĐHBK Hà Nội | Chương 5 – Triển khai Agile | Nhóm 10
ID | Chức năng | Value | Effort | Score | Priority
US-01 | Chat AI tư vấn triệu chứng (Gemini) | 10 | 5 | 2.0 | P1 – Sprint 1
US-02 | Upload + Phân tích ảnh (Vision AI) | 9 | 6 | 1.5 | P1 – Sprint 1
US-03 | Đặt lịch khám qua hội thoại | 8 | 5 | 1.6 | P2 – Sprint 2
US-05 | Dashboard Hồ sơ + Nhắc thuốc | 7 | 6 | 1.16 | P2 – Sprint 2
US-06 | Voice Input (Speech-to-Text) | 7 | 8 | 0.87 | P3 – Sau MVP
Product Roadmap (3 Releases / 1 tháng):
Release 1.0 (MVP – Tuần 2): Kiến trúc React+Express, Chat AI Text+Image
Release 1.1 (Alpha – Tuần 3): Dashboard, Lịch sử chat, Voice UI
Release 2.0 (Beta – Tuần 4): Đóng gói, Testing, Fix bugs, Demo

## Slide 4
5.5 Sprint 1 Planning & Backlog
ĐHBK Hà Nội | Chương 5 – Triển khai Agile | Nhóm 10
Sprint Goal: Hoàn thiện API AI + Giao diện Chat tích hợp Google Gemini 2.5 Flash xử lý văn bản & hình ảnh đa phương thức.
Task | Mô tả | Kỹ năng | Status
T-1.1 | Khởi tạo Monorepo: Vite (React+TS) + Express | Frontend | ✅ Done
T-1.2 | Design System TailwindCSS Medical (#0d9488) | Frontend | ✅ Done
T-1.3 | Cài @google/genai, bảo mật API Key (dotenv) | Backend | ✅ Done
T-1.4 | API /api/chat với System Prompt y khoa | Backend | ✅ Done
T-1.5 | Consultation.tsx: gửi Text + Base64 Image | Full-stack | ✅ Done
T-1.6 | Floating Input Bar (Glassmorphism mobile) | Frontend | ✅ Done
Sprint Duration: 7 ngày | Velocity: 20 SP | 6/6 Tasks Done ✅

## Slide 5
5.5–5.6 Scrum Events & Tích hợp Khám phá–Triển khai
ĐHBK Hà Nội | Chương 5 – Triển khai Agile | Nhóm 10
Daily Scrum: 15 phút/sáng – 3 câu hỏi (Đã làm? Sẽ làm? Blocker?)
Sprint Review: Demo Chat AI chạy trên localhost, kiểm chứng phân tích ảnh y khoa
Sprint Retrospective: Cần Loading Indicator, cải thiện thời gian phản hồi AI
Continuous Discovery (Khám phá liên tục):
→ Thử nghiệm với bạn học + gia đình → Phát hiện phải có Cảnh báo Y tế
→ Mọi câu chat AI đều kèm: "Đây chỉ là tư vấn, cần đến cơ sở y tế"
Continuous Delivery (Triển khai linh hoạt):
→ Thay đổi yêu cầu y khoa → Sửa System Prompt → AI áp dụng ngay
→ Build (vite build + esbuild) → Demo mọi lúc trên mọi thiết bị
→ Multi API Key Auto-Switching: không sợ hết quota Gemini